РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  28 февраля  2023 года                                                                       № 6 - р

село Полянское

Об организации и проведении мероприятий в период весеннего половодья  2023года

на территории Полянского сельсовета Курского    района Курской области

В целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, недопущению чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории Полянского сельсовета Курского района Курской области в 2023году:

1.Создать оперативный штаб по контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий  на территории Полянского сельсовета Курского района и утвердить его штаб (прил. 1).

2.Заместителю Главы Полянского сельсовета по общим вопросам Новиковой С.А.:

на сходах  в населенных пунктах, подверженных подтоплению, провести разъяснительную работу с гражданами, создать механизированные группы для ликвидации последствий паводка.

3.Специалисту ГО и ЧС МКУ ОДАПС

- организовать дежурство членов паводковой  комиссии  Администрации Полянского сельсовета курского района;

-обеспечить немедленное информирование КЧС и ОПБ Администрации Курского района о складывающейся обстановке по линии дежурных служб  ЕДДС Курского района;

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Полянского сельсовета                                         Н.В.Богатых

Приложение №1                                                                                                                                          к распоряжению  Администрации  Полянского  сельсовета

Курского района Курской области

от  «28» февраля 2023г. № 6-р

СОСТАВ

оперативного штаба по контролю  пропуска паводковых вод 2023 года  территории  Полянского сельсовета Курского района Курской области

Богатых Н.В.           -       Глава Полянского сельсовета  Курского района

(руководитель оперативного штаба)

| Новикова С.А. | - | заместитель Главы Полянского сельсовета по общим вопросам |
| --- | --- | --- |
| Коротченко Л.В. Хардиков П.А. Сергеева О.В. | - - - | Специалист ГО и ЧС МКУ «ОДАПС» Член ДПД Специалист МКУ ОДА Полянского сельсовета, Член ДНД |

Калинин Д.В.             -       участковый уполномоченный полиции

(по  согласованию)

Печникова  М.А.     -       заведующая  Полянским ФАП

Приложение №1                                                                                                                                          к распоряжению  Администрации  Полянского  сельсовета

Курского района Курской области

от  «03» марта  2022г. № 5-р

ПЛАН

подготовки к проведению  безаварийного пропуска паводковых вод

на территории Полянского сельсовета Курского района.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Полянского сельсовета Курского района, уточнение сил и средств для ликвидации последствий паводка | до 10 марта | Председатель КЧС и ОПБ Полянского сельсовета Курского района |
| 2. | Утверждение Плана подготовки к проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Полянского сельсовета Курского района. | до 05 марта | Комиссия КЧС и ОПБ Полянского сельсовета Курского района |
| 3. | Организация дежурств в администрации Полянского сельсовета на время паводка | во время паводка | Специалист ГО и ЧС Полянского сельсовета Курского района |
| 4. | Организация работы оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод на территории Полянского сельсовета | с 5 марта | Председатель КЧС и ОПБ Полянского сельсовета Курского района |
| 5. | Организация работ: -проведение разъяснительных бесед с жителями подтопляемых населенных пунктов Полянского сельсовета - по оборудованию мест организованных переправ населения через водные преграды в период прохождения весеннего половодья | до 15 марта | -Специалист ГО и ЧС Полянского сельсовета Курского района, старшие населенных пунктов -Комиссия КЧС и ОПБ Полянского сельсовета Курского района |
| 6. | Проведение работ по очистке водопропускных сооружений на дорогах Полянского сельсовета Курского района | До 15 марта 2022 | Председатель КЧС и ОПБ Полянского сельсовета Курского района |
| 7. | Создание запасов материалов на случай ликвидации ЧС, связанных с разрушением инженерных сооружений на дорогах | до 15 марта | Комиссия КЧС и ОПБ Полянского сельсовета Курского района, руководители сельскохозяйственных организации |